Pielikums

Iepirkuma komisijas

2011.gada 27.septembrī

sēdes protokolam Nr.1

IEPIRKUMA

/Publisko iepirkumu likuma 8.panta 2.daļa, 8.1 pants/

„Ventas upju baseina pārrobežu apsaimniekošanas plāna izstrāde”

Identifikācijas Nr. KPR/23/ LLIII-164

NOLIKUMS

Rīga

2011.gads

Saturs

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

- PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA, KRITĒRIJI, LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

- IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBA, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- NOLIKUMA PIELIKUMI

### 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

DEFINĪCIJAS

| Apakšuzņēmējs | fiziska vai juridiska persona, kurai Pretendents plāno nodot izpildei kādu daļu no iepirkuma līgumā noteiktajiem Pakalpojumiem |
| --- | --- |
| Iepirkuma procedūra | Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā |
| Ieinteresētais piegādātājs | persona, kas vēlas piedalīties Iepirkuma procedūrā |
| Izpildītājs | Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju Iepirkuma procedūrā un kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu |
| Līgumcena | Pretendenta piedāvātā cena par iepirkuma priekšmeta izpildi |
| Pakalpojums | Iepirkuma priekšmeta izpilde atbilstoši tehniskajai specifikācijai, iepirkuma līgumam un normatīvajiem aktiem |
| Pretendents | jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu (pakalpojumu sniedzēju) grupa, kura ir iesniegusi visus dokumentus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā |
| Projekts | Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekts LLIII-164 „Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā” |

1.1. Pasūtītājs

| Pasūtītājs | Kurzemes plānošanas reģions |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Avotu iela 12, Saldus, LV-3801 |
| Reģistrācijas Nr. | 90002183562 |
| Kontakti | Birojs: Elizabetes iela 4-1, Rīga. tālrunis 67331492 , fakss 67331285 |
| Bankas rekvizīti | Valsts kase LV60TREL9210630012000 |
| Kontaktpersona | Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projekta vadītāja Ligita Laipeniece, tālr. 294006342, e-pasts: ligita.laipeniece@kurzemesregions.lv |

| Līguma slēdzējs | Kurzemes plānošanas reģions |
| --- | --- |

1.2. Iepirkuma līguma (iepirkuma) priekšmets un iepirkuma CPV kods

    - Iepirkuma līguma priekšmets ir „Ventas upju baseina pārrobežu apsaimniekošanas plāna izstrāde” (turpmāk tekstā – Plāns) un tas tiek veikts Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta Nr. LLIII-164 „Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā” ietvaros.

    - Iepirkuma priekšmets detalizēti ir aprakstīts šī nolikuma (turpmāk – nolikums) 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”

    - Iepirkuma CPV kodi ir 73210000-7.

1.3. Iepirkuma mērķi un Projekta mērķis

1.3.1. Iepirkuma mērķi ir:

1.3.1.1. Izpildīt Projekta aktivitāti, izstrādājot Ventas upes baseina pārrobežu apsaimniekošanas plānu.

1.3.1.2. Izvēlēties nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

1.3.2. Projekta vispārējais mērķis ir dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana Ventas upes baseina pārrobežu teritorijā.  Projekta uzdevums ir, balstoties uz Latvijas un Lietuvas Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plāniem, identificēt pārrobežu sadarbības pasākumus, izstrādāt pārrobežu pasākumu programmu un tās ieviešanas mehānismus, izveidot sabiedrības iesaistīšanas mehānismus, veikt konkrētus apsaimniekošanas pasākumus, izglītot un informēt Ventas upes baseina apgabala iedzīvotājus.

1.4. Finansējuma avots

Iepirkuma līguma izpilde tiek finansēta no ERAF līdzekļiem, Kurzemes plānošanas reģiona un Ventas reģionālā parka administrācijas (Lietuvā) budžeta līdzekļiem, saskaņā 2011.gada 20.jūlijā noslēgto Izmaksu dalīšanas līgumu Nr. 8-5/ LLIII-164/3.

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš, iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks

- Piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigu dienas.

- Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2012.gada 30.aprīlim.

1.6. Nosacījumi personu grupām

1.6.1. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu Iepirkuma procedūrā.

1.6.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, kura uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu (izveidojusi personālsabiedrību vai komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par Pretendentu, ir jāiesniedz visu personu (pakalpojumu sniedzēju) grupas dalībnieku parakstīts saistību  raksts (protokols, vienošanās, līgums vai cits dokuments), kurā norādīts grupas dalībnieku atbildības sadalījums un kopīga apņemšanās izpildīt Iepirkuma līgumu.

1.7. Informācijas apmaiņas kārtība un nolikuma saņemšana

1.7.1.  Ar nolikumu var iepazīties un to saņemt Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Elizabetes ielā 4-1, Rīgā, kā arī Pasūtītāja mājas lapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.7.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, Ieinteresētajiem piegādātājiem un Pretendentiem notiek rakstveidā pa pastu, elektronisko pastu, faksu vai nododot personīgi. Lai informācija, kas nosūtīta pa faksu, iegūtu likumīgu spēku, tā vienlaikus jānosūta arī pa pastu.

1.8. Papildus informācijas sniegšana

1.8.1.  Ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt papildus informāciju par nolikumu un Iepirkuma procedūru. Ja informācija pieprasīta savlaicīgi, Iepirkuma komisija papildus informāciju par nolikumu sniedz iespējami īsā laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.8.2. Papildus informāciju Iepirkuma komisija nosūta Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu un pārējiem Ieinteresētajiem piegādātājiem, kas pieprasījuši konkursa nolikumu un publicē mājas lapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.9. Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājums šajā Iepirkuma procedūrā netiek piemērots.

1.10. Piedāvājuma iesniegšana

## Ieinteresētie pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 17.oktobrim, 11:00, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Elizabetes ielā 4-1, Rīgā, iesniedzot personīgi, ar kurjerpastu vai atsūtot pa pastu. Ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi, ierašanās iepriekš jāpiesaka pa tālruni + 371 294006342. Piedāvājumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē un noteiktajā termiņā.

## Pretendentu piedāvājumi pēc nolikuma 1.10.1. punktā minētā termiņa netiks pieņemti vai pasta gadījumā sūtīti atpakaļ neatvērtā veidā.

1.11. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana

## Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties Pretendenta pārstāvim personīgi pieteikumu uzglabāšanas vietā Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā Elizabetes ielā 4-1, Rīgā, un iesniedzot iesniegumu, kuru ir parakstījusi Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona, par pieteikuma atsaukšanu un iesniedz paraksta tiesības apliecinošu dokumentu (izziņu no Uzņēmumam reģistra, pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir tiesīga parakstīt dokumentus Pretendenta vārdā)  vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu paziņojumu par atsaukumu. Pieteikuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas dalības konkursā.

## Pretendents var grozīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā Elizabetes ielā 4-1, Rīgā un apmainot piedāvājumu vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu jaunu piedāvājumu. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.12. Piedāvājuma noformēšanas kārtība

    - Piedāvājums (viens oriģināls un 1 kopija) sastāv no:

      - Pieteikuma dalībai iepirkumā (saskaņā ar 2.pielikumu „Pieteikums dalībai iepirkumā”);

      - Pretendentu atlases dokumentiem;

      - Tehniskā piedāvājuma;

      - Finanšu piedāvājuma.

    - Piedāvājuma oriģinālu un kopiju iesniedz atsevišķi slēgtās aploksnēs, uz kurām norāda „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA” un kurus ievieto vienā kopējā slēgtā iepakojumā, uz kura norāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Pretendenta nosaukums un adrese;

      - Atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Ventas upju baseina pārrobežu apsaimniekošanas plāna izstrāde”.

    - Ja kopējais iepakojums nav noformēts 1.12.2.punkta prasībām, iepirkuma komisija neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments ir sagatavots citā svešvalodā, tam pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

    - Pretendents piedāvājumu paraksta tam paredzētajās paraksta vietās un iesniedz rakstiskā veidā atsevišķā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Sējuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Lapu daudzumam jābūt apliecinātam ar Pretendenta vai Pretendenta pilnvarotās personas parakstu.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem. Gadījumā, ja iepirkuma komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos.

    - Uz piedāvājuma oriģināla un kopijām skaidri norāda „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. Gadījumā, ja iepirkuma komisija konstatē pretrunas starp piedāvājuma oriģinālā un tā kopijās iekļauto informāciju, tā vadās no piedāvājuma oriģinālā ietvertās informācijas.

    - Pretendents apliecina piedāvājuma kopiju un iesniegto dokumentu kopiju pareizību atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumentu kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz notariāli apliecinātu dokumenta kopiju.

2. PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI

2.1. Pretendentu izslēgšanas un vispārīgie Pretendentu atlases nosacījumi

2.1.1.  Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā uzskaitītajiem izslēgšanas gadījumiem.

2.1.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 30 dienas pirms iesniegšanas dienas.

2.1.3.  Pretendentam ir jāatbilst šajā nolikumā norādītajām pretendentu atlases prasībām un jāiesniedz visi nolikuma 3.nodaļā minētie dokumenti. Ja pretendents neatbilst kādai no pretendentu atlases prasībām un/vai nav iesniedzis kādu no pretendentu atlases dokumentiem, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

2.2. Prasības attiecībā uz Pretendentu atbilstību profesionālās darbības veikšanai

Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbības reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

2.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

2.3.1. Pretendentam un tā piedāvātajiem speciālistiem  ir pieredze ūdens resursu pārvaldībā, vismaz trīs ar ūdenssaimniecību un/ vai ūdens resursu lietošanu tieši saistītu plānu un/vai programmu izstrādē, kurā katrā veikta esošās situācijas analīze, ūdensobjektu kvalitātes vērtējums, slodžu un ietekmju analīze, ekonomiskā analīze, noteikti vides kvalitātes mērķi, veikts risku novērtējums, izstrādāta pasākumu programma vides kvalitātes mērķu sasniegšanai.

2.3.2. Pretendentam ir jānodrošina iepirkuma līguma izpildei vismaz šādi speciālisti:

2.3.2.1. Plāna izstrādes vadītājs, kas atbilst šādām prasībām:

- Vismaz dabas zinātņu maģistra grāds bioloģijā vai ģeogrāfijā vai maģistra grāds vides zinātnē;

- Vismaz 5 gadu pieredze ūdens resursu apsaimniekošanas un ūdens kvalitātes novērtēšanas jomā, ko pierāda atbilstoša projektu pieredze;

- Pieredze Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā ieviešanas un upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu izstrādes jomās;

- Pieredze vismaz divu plānošanas dokumentu vai ar ūdenssaimniecību un ūdens resursu lietošanu tieši saistītu plānu un programmu izstrādē, ko pierāda atbilstoša projektu pieredze;

- Pieredze starptautisku vai pārrobežu dokumentu izstrādē (ar to saprotot tādus dokumentus, kuru izstrādē ir jānodrošina vairāku valstu atbildīgo institūciju un mērķa grupu iesaisti un līdzdalību).

2.3.2.2. Biologs ar specializāciju hidrobioloģijā un ūdeņu ekoloģijā, kas atbilst šādām prasībām:

- Vismaz dabas zinātņu maģistra grāds bioloģijā;

- Vismaz 5 gadu pieredze ūdens resursu apsaimniekošanas un ūdens kvalitātes novērtēšanas jomā, ko pierāda atbilstoša projektu pieredze

- Pieredze Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā ieviešanas jomā, upju tipoloģijā un ūdens kvalitātes klasificēšanā;

- Pieredze vismaz trīs pētījumu vai izvērtējumu veikšanā ūdens resursu apsaimniekošanas jomā (t.sk. vismaz viens izvērtējums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā ieviešanu un vismaz viens ar ūdens kvalitātes klašu piemērošanu).

2.3.2.3. Ģeogrāfs ar pieredzi GIS analīzes veikšanā, kas atbilst šādām prasībām:

- Vismaz dabas zinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā vai maģistra grāds vides zinātnē;

- Vismaz 5 gadu pieredze ūdens resursu apsaimniekošanas un piesārņojuma slodžu modelēšanas jomā, ko pierāda atbilstoša projektu pieredze;

- Pieredze vismaz trīs pētījumu vai izvērtējumu veikšanā ūdens resursu  jomā (t.sk. vismaz viens izvērtējums saistībā ar piesārņojuma slodžu noteikšanu un modelēšanu, tajā skaitā ArcGIS vidē).

2.3.2.4. Teritorijas plānotājs ar pieredzi ūdens resursu apsaimniekošanas jomā, kas atbilst šādām prasībām:

- Vismaz dabas zinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā vai maģistra grāds vides zinātnē;

- Vismaz 3 gadu pieredze teritorijas plānošanā un ūdens resursu apsaimniekošanā, ko pierāda atbilstoša projektu pieredze;

- Pieredze vismaz trīs pētījumu vai izvērtējumu veikšanā, kas attiecināmi uz slodžu novērtējumu un ūdens resursu izmantošanu.

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Pretendentu atlases dokumenti:

3.1.1.  Pieteikums dalībai Pretendentu atlasei atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

3.1.2.  Apakšuzņēmēju (ja tādi ir) saraksts, kurā norādīts, kāda no iepirkuma līguma daļām tiek nodota attiecīgajam Apakšuzņēmējam, un vienošanās ar Apakšuzņēmēju par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Sarakstā ir jānorāda visi Apakšuzņēmēji, kurus Pretendents plāno piesaistīt iepirkuma līguma izpildē.

3.1.3. Pretendenta apliecinājums, ka uz to neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkumā gadījumiem, kā arī nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma nolikumā norādītās prasības.

3.1.4. Pretendenta komersanta reģistrācijas apliecības kopija, ko izsniedzis Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrs vai līdzvērtīga iestāde ārvalstīs.

3.1.5.  Pretendenta pieredzes apraksts saskaņā ar 4.pielikumu „Pretendenta pieredzes apraksta veidlapa”.

3.1.6. Pretendenta 2.3.3.punktā norādīto speciālistu parakstīts CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas. CV jānoformē saskaņā ar 3.pielikumā ietverto paraugu. 2.3.3.punkta apakšpunktos prasītās speciālistu pieredzes CV ir jāatspoguļo skaidri un nepārprotami.

3.1.7.    Ja pieteikumu dalībai iesniedz personu grupa:

3.1.7.1.  Pieteikumā jānosauc visi grupas dalībnieki, un visiem grupas dalībniekiem jāparaksta pieteikums dalībai.

3.1.7.2. Pretendentam par katru grupas dalībnieku jāiesniedz 3.1.3., 3.1.4.punktos prasītie dokumenti.

3.1.7.3.   Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka visi grupas dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi norēķini. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka darba daļa (procentos), kā arī to, kādus darbus veidus un apjomus veiks katrs grupas dalībnieks.

3.2.  Tehniskais piedāvājums atbilstoši tehniskā piedāvājuma formai (6.pielikums), kurā iekļauta šāda informācija par iepirkuma līguma izpildi (Pretendents var pievienot tehniskā piedāvājuma formai pielikumus ar šo informāciju):

3.2.1. iekļauts Plāna izstrādes procesa apraksts, sniedzot informāciju par piedāvāto risinājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai un nolikumam;

3.2.2. Plāna izstrādes metožu apraksts;

3.2.3. Kvalitātes vadības sistēmas apraksts Plāna izstrādes laikā;

3.2.4. Plāna izstrādei nepieciešamo datu raksturojums un norādes uz datu ieguves avotiem.

3.3.  Finanšu piedāvājums atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (7.pielikums). Finanšu piedāvājumā iekļautie finanšu aprēķini ir jānorāda latos bez pievienotās vērtības nodokļa. Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta nodrošināšanu tajā skaitā visiem nodokļiem un nodevām.

3.4.   Iepirkuma komisija pieprasīs, un pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būs piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.panta 52. daļu būs jāiesniedz kompetentas institūcijas izdota izziņa, vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdota izziņa (ja dalībvalsts tādas izsniedz)), kas apliecina, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto dokumentu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā.

3.5.  Ja Pretendents neiesniedz 3.4.punktā minēto izziņu, Pasūtītājs ir tiesīgs neslēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu un pārskatīt iepirkuma rezultātus.

4. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA, KRITĒRIJI, LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

4.1. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnosacījumi un vērtēšanas kritēriji

4.1.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu  vērtēšanu veic slēgtās sēdēs četros posmos: Piedāvājuma dokumentu pārbaude, Piedāvājuma noformējuma un satura pārbaude, un Pretendentu atlase, Tehniskā piedāvājuma izvērtēšana un Finanšu piedāvājuma izvērtēšana.

4.1.2.   Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4.1.3.   Piedāvājuma kopējo novērtējumu veido:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- |
| Pakalpojuma izpildes apraksta kvalitāte | 50 |
| Cena | 50 |

4.1.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisijas locekļi aizpilda un paraksta individuālās vērtēšanas tabulas, kuras iepirkuma komisijas sekretāre apkopo kopējā vērtējuma tabulā. Ņemot vērā kopējā vērtējuma tabulu, iepirkuma komisija apstiprina Pretendentu novērtēšanas rezultātus.

4.2. Piedāvājuma dokumentu pārbaude – 1.posms

4.2.1. Iepirkuma komisija izvērtē katra Piedāvājuma sastāvdaļu atbilstību 1.12.1. un 3.punktā noteiktajām prasībām.

4.2.2. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no 1.12.1. un/vai 3.punktā noteiktos dokumentus, iepirkuma komisija to izslēdz no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā.

4.3. Piedāvājuma noformējuma  un satura pārbaude un Pretendentu atlase – 2.posms

4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību 1.12.punktā noteiktajām noformēšanas prasībām.

4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisija lemj par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu.

4.3.3.  Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājuma saturu un tā atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem neatbilst kādai no nolikumā noteiktajām satura prasībām (tai skaitā, finanšu piedāvājumā iekļautā Līgumcena ir augstāka par tehniskajā specifikācijā norādīto maksimālo Līgumcenu), iepirkuma komisija lemj par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu.

4.3.4. Iepirkumu komisija izvērtē katra Pretendenta atbilstību Pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no Pretendentu atlases prasībām, Iepirkumu komisija to izslēdz no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā.

4.4. Tehniskā piedāvājuma izvērtēšana – 3.posms

4.4.1. Tehnisko piedāvājumu jeb Pakalpojuma izpildes kvalitātes aprakstu vērtē šādi:

50 punkti – augsta detalizācijas pakāpe:

- tehniskais piedāvājums pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai, iepirkuma līgumam un normatīvajiem aktiem;

- Pretendenta sniegtais tehniskais piedāvājums ietver visas nepieciešamās dokumenta sastāvdaļas  (titullapa, saturs, ievads, izklāsta daļa, nobeigums);

- ir sniegts detalizēts Plāna izstrādes organizatoriskais un tehniskais apraksts, tajā skaitā sniegta detalizēta informācija par to, kā un kādā apjomā pretendents plāno sniegt pakalpojumu un izstrādāt Plānu, norādīts katras Plāna sadaļas iespējamais paplašinātais saturs un raksturota tajā iekļaujamā informācija un informācijas avoti, kā arī cita informācija atbilstoši Tehniskā piedāvājuma veidnē noteiktajam;

- Pretendents ir sagatavojis detalizētu, pamatotu, paplašinātu aprakstu (ir izvērsts tehniskajā specifikācijā dotais apraksts atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām) par Plāna izstrādes metodēm un izpildes vadību, kvalitātes nodrošināšanu, starprezultātiem, rezultātiem un iesniedzamajiem materiāliem;

- Pretendents tehniskajā piedāvājumā ir detalizēti atspoguļojis ekspertu un papildus personāla iesaisti un lomu Plāna izstrādē, raksturojot ekspertu kvalifikāciju un kvalifikācijas atbilstību veicamajiem darbiem Plāna izstrādes laikā, pienākumus Plāna izstrādē, iesaistīto ekspertu hierarhiju un savstarpējos sadarbības modeļus, paredzamo darba stundu skaitu, dienas likmes;

- Pretendents ir detalizēti izvērsis Plāna izstrādes laika grafiku, norādot Plāna izstrādes etapus, nodevumus utt.;

- Pretendents tehniskajā piedāvājumā ir detalizēti aprakstījis datu un informācijas plūsmas Plāna izstrādes laikā, informācijas avotus, ir parādīta attiecīgo datu un informācijas (tajā skaitā grafisko datu) nepieciešamība pakalpojuma izpildei;

- pilnībā ir aprakstīta pakalpojuma sniegšanas kvalitātes sistēma norādot kvalitātes pārvaldības sistēmu, pārvaldības atbildību Plāna izstrādes laikā, resursu pārvaldību, Plāna izstrādes procesa kvalitātes nodrošināšanas paņēmienus, kvalitātes kontroles paņēmienus, identificējot iespējamos riskus Plāna izstrādē un to novēršanas paņēmienus, atbildīgos par risku uzraudzību.

- Pretendents ir skaidri norādījis pārrobežu darba grupas lomu un iesaisti Plāna izstrādes laikā, plānoto darba grupas darba organizāciju, kā arī sniedzis detalizētu mērķa grupu raksturojumu, iesaistes metodes un skaidri norādījis sabiedrības informēšanas pasākumus un metodes.

35 punkti - vidēja detalizācijas pakāpe:

- tehniskais piedāvājums pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai, iepirkuma līgumam un normatīvajiem aktiem;

- Pretendenta sniegtais tehniskais piedāvājums ietver visas nepieciešamās dokumenta sastāvdaļas  (titullapa, saturs, ievads, izklāsta daļa, nobeigums);

- Pretendents ir sagatavojis pamatotu, daļēji paplašinātu Plāna izstrādes organizatorisko un tehnisko aprakstu, tajā skaitā sniegta daļēja informācija par to, kā un kādā apjomā pretendents plāno sniegt pakalpojumu un izstrādāt Plānu, norādīts katras Plāna sadaļas iespējamais paplašinātais saturs un raksturota tajā iekļaujamā informācija un informācijas avoti, kā arī cita informācija atbilstoši Tehniskā piedāvājuma veidnē noteiktajam;

- Pretendents ir sagatavojis pamatotu, daļēji paplašinātu aprakstu (ir izvērsts tehniskajā specifikācijā dotais apraksts atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām) par Plāna izstrādes metodēm un izpildes vadību, kvalitātes nodrošināšanu, starprezultātiem, rezultātiem un iesniedzamajiem materiāliem;

- Pretendents tehniskajā piedāvājumā ir daļēji atspoguļojis ekspertu un papildus personāla iesaisti un lomu Plāna izstrādē, raksturojot ekspertu kvalifikāciju un kvalifikācijas atbilstību veicamajiem darbiem Plāna izstrādes laikā, pienākumus Plāna izstrādē, iesaistīto ekspertu hierarhiju un savstarpējos sadarbības modeļus, paredzamo darba stundu skaitu, dienas likmes;

- Pretendents ir daļēji atspoguļojis Plāna izstrādes laika grafiku, norādot Plāna izstrādes etapus, nodevumus utt.;

- Pretendents tehniskajā piedāvājumā ir daļēji aprakstījis datu un informācijas plūsmas Plāna izstrādes laikā, informācijas avotus, ir parādīta attiecīgo datu un informācijas (tajā skaitā grafisko datu) nepieciešamība pakalpojuma izpildei;

- daļēji ir aprakstīta pakalpojuma sniegšanas kvalitātes sistēma norādot kvalitātes pārvaldības sistēmu, pārvaldības atbildību Plāna izstrādes laikā, resursu pārvaldību, Plāna izstrādes procesa kvalitātes nodrošināšanas paņēmienus, kvalitātes kontroles paņēmienus, identificējot iespējamos riskus Plāna izstrādē un to novēršanas paņēmienus, atbildīgos par risku uzraudzību.

- Pretendents ir daļēji norādījis pārrobežu darba grupas lomu un iesaisti Plāna izstrādes laikā, plānoto darba grupas darba organizāciju, kā arī sniedzis detalizētu mērķa grupu raksturojumu, iesaistes metodes un skaidri norādījis sabiedrības informēšanas pasākumus un metodes.

20 punkti - zema detalizācijas pakāpe:

- tehniskais piedāvājums pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai, iepirkuma līgumam un normatīvajiem aktiem;

- Pretendenta sniegtais tehniskais piedāvājums ietver visas nepieciešamās dokumenta sastāvdaļas  (titullapa, saturs, ievads, izklāsta daļa, nobeigums);

- Pretendents ir sagatavojis pamatotu, vispārīgu Plāna izstrādes organizatorisko un tehnisko aprakstu, tajā skaitā sniegta vispārīga informācija par to, kā un kādā apjomā pretendents plāno sniegt pakalpojumu un izstrādāt Plānu, norādīts katras Plāna sadaļas iespējamais paplašinātais saturs un raksturota tajā iekļaujamā informācija un informācijas avoti, kā arī cita informācija atbilstoši Tehniskā piedāvājuma veidnē noteiktajam;

- Pretendents ir sagatavojis vispārīgu aprakstu (ir nedaudz izvērsts tehniskajā specifikācijā dotais apraksts atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām) par Plāna izstrādes metodēm un izpildes vadību, kvalitātes nodrošināšanu, starprezultātiem, rezultātiem un iesniedzamajiem materiāliem;

- Pretendents tehniskajā piedāvājumā ir  vispārīgi atspoguļojis ekspertu un papildus personāla iesaisti un lomu Plāna izstrādē, raksturojot ekspertu kvalifikāciju un kvalifikācijas atbilstību veicamajiem darbiem Plāna izstrādes laikā, pienākumus Plāna izstrādē, iesaistīto ekspertu hierarhiju un savstarpējos sadarbības modeļus, paredzamo darba stundu skaitu, dienas likmes;

- Pretendents ir vispārīgi atspoguļojis Plāna izstrādes laika grafiku, norādot Plāna izstrādes etapus, nodevumus utt.;

- Pretendents tehniskajā piedāvājumā ir vispārīgi aprakstījis datu un informācijas plūsmas Plāna izstrādes laikā, informācijas avotus, ir vispārīgi parādīta attiecīgo datu un informācijas (tajā skaitā grafisko datu) nepieciešamība pakalpojuma izpildei;

- vispārīgi ir aprakstīta pakalpojuma sniegšanas kvalitātes sistēma norādot kvalitātes pārvaldības sistēmu, pārvaldības atbildību Plāna izstrādes laikā, resursu pārvaldību, Plāna izstrādes procesa kvalitātes nodrošināšanas paņēmienus, kvalitātes kontroles paņēmienus, identificējot iespējamos riskus Plāna izstrādē un to novēršanas paņēmienus, atbildīgos par risku uzraudzību.

- Pretendents ir vispārīgi norādījis pārrobežu darba grupas lomu un iesaisti Plāna izstrādes laikā, plānoto darba grupas darba organizāciju, kā arī sniedzis detalizētu mērķa grupu raksturojumu, iesaistes metodes un skaidri norādījis sabiedrības informēšanas pasākumus un metodes.

1 punkts – nepietiekama detalizācijas pakāpe:

- tehniskais piedāvājums pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai, iepirkuma līgumam un normatīvajiem aktiem;

- Pretendenta sniegtais tehniskais piedāvājums ietver visas nepieciešamās dokumenta sastāvdaļas  (titullapa, saturs, ievads, izklāsta daļa, nobeigums);

- Pretendents ir piekritis sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajā kvalitātē (Pretendents ir pārrakstījis tehnisko specifikāciju, bet nav tajā ietverto informāciju izvērsis un papildinājis vai ir vispārīgi/detalizēti aprakstījis tikai atsevišķas sadaļas (mazāk par 10% no kopējā apraksta apjoma));

- Pretendents nav raksturojis datu un informācijas plūsmas Plāna izstrādes laikā, informācijas avotus, nav pamatota attiecīgo datu un informācijas (tajā skaitā grafisko datu) nepieciešamība pakalpojuma izpildei;

- nav aprakstīta Plāna izstrādes kvalitātes sistēma vai ir norādīts, ka Pretendents nodrošinās Plāna izstrādi atbilstoši uzņēmumā esošajai kvalitātes sistēmai, bet neapraksta, kā tieši nodrošinās pakalpojuma kvalitāti;

- nav sniega informācija par pārrobežu darba grupas lomu un iesaisti Plāna izstrādes laikā, plānoto darba grupas darba organizāciju, kā arī nav raksturotas mērķa grupas, to iesaistes metodes, kā arī sabiedrības informēšanas pasākumi un metodes.

4.5. Finanšu piedāvājuma izvērtēšana – 4.posms

4.5.1.   Iepirkuma komisija vērtēšanā ņem vērā tikai to Pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi ir izturējuši iepriekšējos Piedāvājumu izvērtēšanas posmus.

4.5.2. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Konstatējot aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabo.

4.5.3. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā tikai labotās cenas.

4.5.4. Vislētāko piedāvājumu (bez PVN) (zemākā cena) vērtē ar maksimālo punktu skaitu. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (zemākā cena/piedāvātā cena) x 50.

4.5.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kas saņēmis visaugstāko skaitlisko vērtējumu summējot tehniskā piedāvājuma vērtējumu ar finanšu piedāvājuma vērtējumu skaitlisko summu.

4.5.6. Ja vairāku Pretendentu iegūtais punktu skaits ir vienāds, tad iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs Pretendentu, kurš par tehnisko piedāvājumu ir saņēmis visaugstāko vērtējumu.

4.6. Lēmuma pieņemšana un paziņošana

4.6.1. Pasūtītājs piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. Pasūtītājs paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu.

4.6.2. Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai nodod personiski.

4.7. Iepirkuma līguma slēgšana

4.7.1. Pasūtītājs iepirkuma līgumu ar Uzvarētāju slēdz 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

4.7.2. Pasūtītājs nosaka šādus iepirkuma līguma būtiskos nosacījumus (tie ir uzskatāmi kā  nemaināmi iepirkuma līguma slēgšanas sarunu un iepirkuma līguma izpildes laikā):

4.7.2.1. Maksājumu kārtība:

| Darba sadaļa | Termiņš | Apmaksa |
| --- | --- | --- |
| Plāna 1.redakcija angļu valodā. | Ne vēlāk kā 50 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas. | 20% no iepirkuma līguma summas |
| Plāna 2.redakcija angļu valodā. | Ne vēlāk kā 120 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas. | 30% no iepirkuma līguma summas |
| Plāna galīgā redakcija angļu valodā ar kopsavilkumiem latviešu un lietuviešu valodā. | 2012.gada 30.aprīlis | 50% no iepirkuma līguma summas |

4.7.2.2. Ja Izpildītājs nenodod Pasūtītājam Plāna darba versiju 4.7.2.1. punktā noteiktajos termiņos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentus) no Līgumcenas.

4.7.2.3. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Plāna darba versijas vai Plāna gala redakcijas iesniegšanu ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienas vai nenovērš Plānā Pasūtītāja norādītās nepilnības Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam. Šajā gadījumā Izpildītāja pienākums ir atmaksāt saņemto finansējumu.

4.7.2.4. 	Pasūtītājs 10 darba dienu laikā no 4.7.2.1.punktā noteiktā Plāna iesniegšanas termiņa izskata iesniegto Plāna redakciju un sniedz komentārus un/vai iebildumus, kas Izpildītājam 5 darba dienu laikā ir jāiestrādā attiecīgajā redakcijā. Pasūtītājs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu pēc minēto korekciju veikšanas un koriģētā Plāna iesniegšanas Pasūtītājam.

4.7.2.5.	Ja Izpildītājs objektīvu iemeslu dēļ (Pasūtītājs un/vai Projektā iesaistītās institūcijas nav iesniegušas savlaicīgi pieprasītu būtisku informāciju bez kuras Plāns nav izstrādājams) nevar 4.7.2.1.punktā noteiktajā termiņā iesniegt attiecīgo Plāna redakciju, tam ir tiesības prasīt attiecīgās Plāna redakcijas iesniegšanas termiņa pagarinājumu. Pasūtītājam ir tiesības izvērtēt minētā pieprasījuma pamatotību un lemt par termiņa pagarinājumu, ja tas atzīst Izpildītāja norādītos iemeslus par objektīviem.

5. IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBA, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Iepirkuma komisijas darbības pamatnoteikumi

5.1.1. Iepirkuma komisija nodrošina Iepirkuma procedūras nolikuma izstrādāšanu, protokolē Iepirkuma procedūras gaitu un ir atbildīga par šīs procedūras norisi.

5.1.2. Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus, to iesniegtos piedāvājumus un citus dokumentus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

5.1.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada tās darbu, nosaka iepirkuma komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību, sasauc un vada šīs komisijas sēdes.

5.1.4. Iepirkuma  komisija lēmumus pieņem sēdēs.

5.1.5. Iepirkuma  komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu.

5.1.6. Iepirkuma  komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas sēdes vadītāja balss.

5.2. Iepirkuma  komisijas tiesības:

5.2.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

5.2.2. Pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai.

5.2.3. Pieņemt lēmumu pārtraukt šo Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

5.2.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

5.2.5. Komisija noraida un izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā Pretendentus, kas nav iesnieguši visus pieprasītos Pretendentu atlases dokumentus vai neatbilst Pretendentu atlases prasībām. No tālākas dalības iepirkuma procedūrā var tikt izslēgti Pretendenti, kas nebūs sagatavojuši dokumentus atbilstoši nolikuma prasībām. Iesniegto Pretendentu atlases dokumentu un piedāvājuma dokumentu neskaidrību gadījumā Komisija patur tiesības pieprasīt no Pretendenta papildus informāciju. Neatbilstoši konkursa dokumentu prasībām sagatavotu dokumentu gadījumā Komisija patur tiesības izvērtēt pārkāpumu būtiskumu un pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu vai neizslēgšanu no tālākās dalības iepirkumu procedūrā.

5.3. Iepirkuma komisijas pienākumi:

5.3.1. Sniegt papildu informāciju par iepirkuma dokumentāciju.

5.3.2. Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim, kā arī piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz Pretendentu atlases rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu.

5.3.3. Nodrošināt piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā.

6. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pretendenta tiesības:

6.1.1. Grozīt un atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.1.2. Pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma dokumentāciju šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

6.1.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par nolikuma noteikumiem un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto Iepirkuma procedūru, vai par iepirkuma  komisijas darbību Iepirkuma procedūras  laikā.

6.1.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Pretendenta pienākumi

6.2.1. Sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

6.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

6.2.3. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

7. NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

2.pielikums „Pieteikums dalībai iepirkumā”

3.pielikums „CV forma”

4.pielikums „Pretendenta pieredzes veidlapa”

5.pielikums „Apakšuzņēmēju saraksts”

6.pielikums „Tehniskā piedāvājuma veidne”

7.pielikums „Finanšu piedāvājuma veidne”

1.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR/23/ LLIII-164

Iepirkuma „Ventas upju baseina pārrobežu apsaimniekošanas plāna izstrāde”

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Iepirkums tiek veikts Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta Nr. LLIII-164 „Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu Ventas upes baseina pārrobežu teritorijā.

- Iepirkuma priekšmets ir „Ventas upes baseina pārrobežu apsaimniekošanas plāna izstrāde” (turpmāk – Plāns).

- Paredzamā maksimālā līgumcena ir 29040.00 EUR (ieskaitot PVN).

- Plāna mērķis ir izveidot sadarbības platformu starp Latviju un Lietuvu, lai, vienojoties par konkrētiem sadarbības pasākumiem vides aizsardzībā un dabas resursu apsaimniekošanā, sekmētu labas ūdens kvalitātes mērķu sasniegšanu starptautiskajā Ventas upju baseina apgabalā.

- Plāns ir paredzēts kā darba materiāls, kas tālāk izmantojams par pamatu Latvijas un Lietuvas valstu normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei attiecībā uz starptautiska upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādi un apstiprināšanu nākamajā plānošanas periodā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris) kontekstā.

- Plāna apjoms ir 130 – 150 lapas (ar pielikumiem), plāns jāsagatavo angļu valodā ar kopsavilkumu latviešu un lietuviešu valodās, iekļaujot tajā arī kvalitatīvi izstrādātu grafisko informāciju.

- Pretendentam jānodrošina reālus, ticamus un iepirkuma līguma izpildei nepieciešamus datus vides kvalitātes un sociālekonomiskās situācijas raksturošanai Ventas upju baseina pārrobežu apgabalā. Pretendentam ir jānodrošina līguma izpildei nepieciešamo datu ieguvi (tajā skaitā iegādi) no atbildīgajām Lietuvas un Latvijas valsts institūcijām.

- Izpildītājam Plāna izstrādes ietvaros ir jāveic:

  - Starptautiskā Ventas upju baseina apgabala īsa raksturojuma sagatavošana, ņemot vērā spēkā esošos nacionālos (Latvijas un Lietuvas) Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānus un citus dokumentus. Plānā jāveic arī pārrobežu riska ūdensobjektu raksturojums.

  - Ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums atbilstoši otras valsts klasifikācijai (tipoloģija un ūdensobjektu kvalitātes klašu robežas), rezultātus atspoguļojot kartēs, kā arī sniedzot skaidrojumu par iegūtajiem rezultātiem un priekšlikumus turpmākai klasifikācijas sistēmas attīstībai abās valstīs.

  - Latvijā un Lietuvā spēkā esošo nacionālo Ventas upju baseina apsaimniekošanas plānu un tajos ietverto pasākumu programmu izvērtējums, īpaši analizējot un aprakstot pasākumus/ pasākumu veidus, kas ir būtiski un veicina vides kvalitātes uzlabošanas un izvirzīto ūdens kvalitātes mērķu sasniegšanas iespējas pārrobežu kontekstā.

  - Līdzšinējo Ventas upju baseina pārrobežu apsaimniekošanas pasākumu un darbību izvērtējums, tajā skaitā pašvaldību plānošanas un zemes izmantošanas dokumentu izvērtējums attiecībā uz Latvijā un Lietuvā spēkā esošo Ventas upju baseina apsaimniekošanas plānu un tajos ietverto pasākumu programmu ieviešanu.

  - Labākās pieredzes un prakses raksturojums, ņemot par pamatu starptautisku upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu izstrādes un ieviešanas pieredzi Eiropas Savienībā.

  - Informācijas apmaiņa ar abu valstu kompetentajām institūcijām, pašvaldībām un citām mērķa grupām, lai nodrošinātu savstarpēji saskaņota Plāna izstrādi.

  - Sabiedrības un mērķa grupu iesaiste un informēšana, izmantojot gan medijus, gan dažādas sabiedrības iesaistes metodes.

  - Projekta partneru un citu nozīmīgu mērķa grupu (piemēram, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, plānotāju, uzņēmēju) iesaiste Plāna izstrādē, izveidojot Plāna izstrādes pārrobežu darba grupu un organizējot vismaz 4 darba grupu sanāksmes.

  - Pasākumu programmas izstrāde pārrobežu slodžu un ietekmju mazināšanai un/ vai novēršanai, tajā skaitā identificējot un iekļaujot Plānā konkrētu pārrobežu projektu sarakstu prioritārā secībā, kā arī paredzot katra pasākuma un kopējās pasākumu programmas īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus.

  - Vismaz 3 Plānā ietvertajā, 8.9.punktā minētajā, projektu sarakstā noteikto prioritāro pārrobežu projektu koncepciju izstrāde.

# Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņi:

| Darba sadaļa | Termiņš | Apmaksa |
| --- | --- | --- |
| Plāna 1.redakcija angļu valodā. | Ne vēlāk kā 50 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas. | 20% no iepirkuma līguma summas |
| Plāna 2.redakcija angļu valodā. | Ne vēlāk kā 120 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas. | 30% no iepirkuma līguma summas |
| Plāna galīgā redakcija angļu valodā ar kopsavilkumiem latviešu un lietuviešu valodā. | 2012.gada 30.aprīlis | 50% no iepirkuma līguma summas |

- Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Plāna gala redakciju 5 oriģinālos eksemplāros angļu valodā ar kopsavilkumiem latviešu un lietuviešu valodās, izdrukātu datorrakstā A4 formātā. Katram oriģinālam jāpievieno arī elektronisko datu nesēju (CD), kurā digitālā veidā iekļauta šāda informācija: Plāna gala redakcijas dokuments MS Word un PDF formātos, ArcGIS vidē sagatavoti Plāna gala redakcijā iekļautie grafiskie dati shp. failu formātā.  Plāna darba versijas angļu valodā jāiesniedz Pasūtītājam 9.punktā noteiktajos termiņos.

- Plānā jābūt iekļautām vismaz šādām sadaļām:

  - Titullapa;

  - Satura rādītājs;

  - Kopsavilkums;

  - Īss teritorijas raksturojums;

  - Analīzes un novērtējuma daļa, kurā ietverta vismaz tāda informācija kā pārrobežu slodžu un ietekmju analīze,  esošo vides kvalitātes mērķu novērtējums, priekšlikumi upju tipoloģijas un upju kvalitātes klasifikācijas sistēmas harmonizēšanai kopīgajos ūdensobjektos, ekonomiskā analīze, risku novērtējums u.c.;

  - Detalizēta pārrobežu pasākumu programma attiecībā uz kopīgi apsaimniekojamajiem ūdensobjektiem;

  - Institucionālie aspekti;

  - Pārskats par sabiedrības iesaistes un informēšanas pasākumiem;

  - Secinājumi un rekomendācijas turpmākajai rīcībai starptautiska upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādei;

  - Izmantotās literatūras avotu saraksts;

  - Pielikumi.

- Izpildītājs pēc Pasūtītāja norādījumiem sagatavo Plāna gala redakcijas prezentāciju angļu valodā MS PowerPoint formātā. Izpildītājs prezentē Plāna gala redakciju Projekta noslēguma konferencē, sniedzot vismaz 40 minūšu prezentāciju angļu vai latviešu valodā, atkarībā no izvēlētajām konferences darba valodām, par ko iepriekš vienojas ar Pasūtītāju.

2.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR/ 23/LLIII-164

PIETEIKUMS

dalībai iepirkumā „Ventas upes baseina pārrobežu apsaimniekošanas plāna izstrāde”,

identifikācijas numurs ____________________

Pretendents:

| Nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Telefona numurs: |  |
| Faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

| Kontaktpersona : |  |
| --- | --- |
| Telefona numurs: |  |

| Finanšu rekvizīti |
| --- |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |

Godātā komisija,

saskaņā ar iepirkuma „Ventas upes baseina pārrobežu apsaimniekošanas plāna izstrāde” identifikācijas numurs _____________ (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem.

Piedāvājam izstrādāt Ventas upes baseina pārrobežu apsaimniekošanas plānu saskaņā ar nolikuma prasībām un atbilstoši mūsu tehniskajam un finanšu piedāvājumam.

Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu un piedāvājums ir spēkā ___________________________ [skaitļiem un vārdiem] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu kopums sastāv no _____________ cauršūtām lapām.

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

3.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR/ 23/LLIII-164

# CURRICULUM VITAE FORMA

- Pozīcija iepirkumā: _____________________

- Vārds: ____________________

- Uzvārds: _____________________

- Izglītība:

| Mācību iestāde |  |
| --- | --- |
| Mācību laiks |  |
| Specialitāte/ kvalifikācija |  |
| Iegūtais grāds |  |

| Mācību iestāde |  |
| --- | --- |
| Mācību laiks |  |
| Specialitāte/ kvalifikācija |  |
| Iegūtais grāds |  |

- Pašreizējais amats, darba vieta, nostrādātais laiks: _____________________________

- Darba pieredze (hronoloģiski apgrieztā secībā):

| Laiks | Uzņēmums/Iestāde | Ieņemamais amats | Galvenie pienākumi |
| --- | --- | --- | --- |
| [gads un mēnesis no/ līdz] | [Nosaukums, valsts, kontaktinformācija. Ja uzņēmums/iestāde vairāk neeksistē, jānorāda saistību un tiesību pārņēmējs, ja tāds ir] |  |  |

- Attiecīgajam ekspertam nolikumā prasītā pieredze (hronoloģiski apgrieztā secībā):

| Laiks | Klients/ Darba devējs | Pētījuma /plānošanas dokumenta/ izvērtējuma nosaukums, uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis un īss eksperta galveno pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- |
| [gads un mēnesis no/ līdz] | [Nosaukums, valsts, kontaktinformācija. Ja uzņēmums/iestāde vairāk neeksistē, jānorāda saistību un tiesību pārņēmējs, ja tāds ir] | [Aizpilda atbilstoši attiecīgajam ekspertam nolikumā izvirzītajām prasībām. Pieredzei ir jābūt norādītai nepārprotami un skaidri. ] |

- Specializācija: _________________________

Parakstot šo CV es, ______________________ apliecinu, ka apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē (kā [ieraksta pozīciju iepirkumā]), ja pretendentam __________ tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

_______________________________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

Datums: _________________

4.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR/ 23/LLIII-164

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

| Nr.p.k. | Izstrādes laiks | Pētījuma/programmas/ plāna nosaukums | Īss pētījuma/ programmas/ plāna saturs | Valsts | Pakalpojuma sniedzējs | Pasūtītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendenta pārstāvis:

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR/ 23/LLIII-164

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas numurs, adrese, valsts | Iepirkuma daļa, kuras izpildei apakšuzņēmēju plāno piesaistīt | Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoma apraksts | Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendenta pārstāvis:

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR/ 23/LLIII-164

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

Tehniskais piedāvājums ir jāveido kā atsevišķs dokuments, kuram ir titullapa, saturs, ievads, izklāsta daļa, nobeigums.  Pretendentam ir pēc iespējas detalizēti jāapraksta Plāna izstrādes process, darba organizācija, metodes, kvalitātes nodrošināšanas sistēma tādā veidā, lai iepirkumu komisija varētu pārliecināties, ka pretendents izprot Pasūtītāja vajadzības, saprot darba uzdevumu, tā komplicētību un spēs augstā kvalitātē un noteiktajos termiņos nodrošināt Plāna izstrādi.

Obligātās tehniskā piedāvājuma sadaļas ir:

1. Plāna izstrādes organizatoriskais un tehniskais apraksts;

2. Plāna izstrādes metožu apraksts;

3. Kvalitātes vadības sistēmas apraksts plāna izstrādes laikā.

4. Plāna izstrādei nepieciešamo datu raksturojums.

5. Darba grupas darba organizēšana, mērķa grupu iesaiste un sabiedrības informēšana.

- Plāna izstrādes organizatoriskais un tehniskais apraksts

Šajā sadaļā pretendentam ir jānorāda detalizēta informācija par to, kā un kādā apjomā pretendents plāno sniegt pakalpojumu un izstrādāt Plānu. Jānorāda kādā veidā tiks sasniegts Plāna mērķis.

Jānorāda katras Plāna sadaļas iespējamais paplašinātais saturs, jāapraksta saturs, jānorāda tā izstrādei nepieciešamā informācija, informācijas avoti. Jānorāda izstrādes etapu  savstarpējā sasaiste, informācija un datu pamatota iegūšana un tālāka izmantošana.

Jānorāda plāna izstrādē iesaistītie eksperti, to kvalifikācija, pieredze starptautiskā darbībā, iesaistes pamatotība, pienākumi, darbības ilgums, ekspertu likmes. Jānorāda ekspertu savstarpējā hierarhija un mijiedarbība.

Jānorāda sadarbības modeļi ar pasūtītāju un Plāna izstrādē iesaistītajām pusēm, t.sk. atbildīgajām Latvijas un Lietuvas institūcijām.

Jāizstrādā Plāna izstrādes laika grafiks, norādot un raksturojot katrā izstrādes etapā  paredzētās aktivitātes.

- Plāna izstrādes metožu apraksts

Šajā sadaļā pretendents apraksta Plāna izstrādes metodes: datu analīzes metodes, ekonomiskās un finanšu analīzes metodes, kartogrāfija utt.

Jānorāda arī pārrobežu darba grupas vadīšanā izmantotās metodes, kā arī dažādu mērķa grupu iesaistes metodes.

- Kvalitātes vadības sistēmas apraksts plāna izstrādes laikā

Šajā sadaļā pretendents apraksta, kādā veidā tiks nodrošināta kvalitāte Plāna izstrādes laikā. Ja pretendentam ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, jāapraksta tās izmantošana pakalpojuma sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai. Jāapraksta, kādā veidā tiks panākts, ka ārējie eksperti un apakšuzņēmēji sniedz kvalitatīvus, savlaicīgus pakalpojumus.

- Plāna izstrādei nepieciešamo datu raksturojums

Šajā sadaļā pretendents iesējami detalizēti raksturo Plāna izstrādei nepieciešamos datus (tajā skaitā grafiskos datus), norāda plānotos datu ieguves avotus un veidus, kā arī  prognozē datu ieguves izmaksas.

- Darba grupas darba organizēšana, mērķa grupu iesaiste un sabiedrības informēšana

Šajā sadaļā pretendents sniedz informāciju par pārrobežu darba grupas darbības organizēšanu plāna izstrādes laikā, norādot dažādu mērķa grupu pārstāvniecību, tajā skaitā arī Projekta partneru pārstāvniecību. Pretendents norāda darba grupu sanāksmju skaitu un sanāksmēs izskatāmos jautājumus Plāna izstrādes laikā.

Pretendents sniedz iespējami detalizētu mērķa grupu raksturojumu, to saistību ar izstrādājamo Plānu, norādot arī plānotos mērķa grupu iesaistes un informēšanas pasākumus, iespējamo laika grafiku.

Pretendents skaidri norāda plānotos sabiedrības informēšanas pasākumus Latvijā un Lietuvā.

Pretendenta pārstāvis:

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

7.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR/23/LLIII-164

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

| Iepirkuma priekšmets | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Ventas upes baseina pārrobežu apsaimniekošanas plāna izstrāde |  |  |

Pretendenta pārstāvis:

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Footnotes

Detalizēts šeit un turpmāk nozīmē – vismaz divas trešdaļas no sadaļām ir aprakstītas/izstrādātas skaidri, nepārprotami un sīki, kā rezultātā iepirkuma komisija gūst iespējami pilnīgu priekšstatu par Pakalpojuma nodrošināšanas veidu un paņēmieniem.

Daļēji šeit un turpmāk nozīmē – vismaz puse no sadaļām ir izstrādātas/aprakstītas skaidri, nepārprotami un sīki,  kā rezultātā iepirkuma komisija, iepazīstoties ar aprakstu, negūst iespējami pilnīgu priekšstatu par Pakalpojuma nodrošināšanas veidu un paņēmieniem.

Vispārīgs šeit un turpmāk nozīmē – mazāk par pusi no sadaļām ir izstrādātas/aprakstītas skaidri, nepārprotami un sīki, kā rezultātā iepirkuma komisija, iepazīstoties ar aprakstu, gūst tikai vispārīgu priekšstatu par Pakalpojuma nodrošināšanas veidu un paņēmieniem.

Jānorāda pretendenta pieredze. Ja pretendents balstās uz Apakšuzņēmēju  pieredzi, tad jānorāda Apakšuzņēmēja pieredze.

Pretendents, ja pretendents ir personu (pakalpojumu sniedzēju) grupa, tad attiecīgai grupas dalībnieks, vai Apakšuzņēmējs.

Jānorāda, ja tāds ir. Ja nav, tad jāieliek apzīmējums N/A, kas nozīmē „nav attiecināms”.

Veidnei ir rekomendējošs raksturs, pretendents var nepieciešamo informāciju sniegt citā izkārtojumā, taču tai ir jābūt konsolidētai atbilstoši veidnē minētajām galvenajām sadaļām.