**Pārskats par Kurzemes plānošanas reģiona DI plānā iekļauto**

**sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides**

**finansējuma un laika grafika progresu uz 2022. gada 1. jūliju**\*

(Informācija publicēšanai Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pašvaldība** | **Kopējās** plānotās SBSP infrastruktūras izmaksas (EUR) | SBSP infrastruktūras **attiecināmās** izmaksas (EUR), t.sk.: | | | | | | | **Neattiecināmās izmaksas (EUR)** | **Infrastruktūras izveides datums** |
| **KOPĀ** | 9.3.1.1.pasākuma finansējums (EUR), t.sk.: | | | | | Pašvaldības ieguldītais papildu finansējums |
| **KOPĀ** | ERAF | Pašvaldības budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Valsts budžets |
| 1 | 2=3+10 | 3=4+9 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Aizputes novads | 26 602.74 | 26 602.74 | 26 602.74 | 22 612.33 | 2 793.29 | 1 197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pabeigts |
| Kuldīgas novads | 4 165 458.24 | 4 150 458.24 | 2 562 138.96 | 1 875 621.82 | 199 221.72 | 85 380.74 | 401 914.68 | 1 588 319.28 | 15 000.00 | **31.12.2023.** |
| Liepājas pilsēta | 2 630 900.00 | 2 630 900.00 | 2 630 900.00 | 2 236 265.00 | 295 976.25 | 98 658.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.06.2023. |
| Priekules novads | **206 880.19** | **206 880.19** | **206 880.19** | **175 848.16** | **21 722.42** | **9 309.61** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pabeigts |
| Rucavas novads | 338 457.93 | 338 457.93 | 330 496.49 | 279 407.26 | 36 805.98 | 12 268.66 | 2 014.59 | 7 961.44 | 0.00 | 31.12.2022. |
| Saldus novads | 658 730.71 | 417 452.55 | 417 452.55 | 354 834.67 | 46 963.41 | 15 654.47 | 0.00 | 0.00 | 241 278.16 | Pabeigts |
| Skrundas novads | 490 736.97 | 490 736.97 | 488 455.15 | 414 752.74 | 51 187.51 | 21 937.50 | 577.40 | 2 281.82 | 0.00 | 31.12.2022. |
| Talsu novads | 311 019.02 | 306 525.93 | 306 525.93 | 260 547.04 | 34 484.17 | 11 494.72 | 0.00 | 0.00 | 4 493.09 | 31.12.2022. |
| Ventspils pilsēta | **1 528 525.00** | **1 019 016.69** | **1 019 016.69** | **866 164.18** | **122 282.01** | **30 570.50** | 0.00 | 0.00 | **509 508.31** | **31.12.2023.** |
| Ventspils novads | **370 605.07** | **225 554.10** | **210 796.79** | **176 360.75** | **23 023.00** | **7 668.84** | **3 744.20** | **14 757.31** | 145 050.97 | Pabeigts |
| **KOPĀ** | **10 727 915.87** | **9 812 585.34** | **8 199 265.49** | **6 662 413.95** | **834 459.76** | **294 140.91** | **408 250.87** | **1 613 319.85** | **915 330.53** |  |

\*Informācija par finansējuma progresu balstīta uz KP VIS datiem 2022. gada 1. jūlijā. Informācija par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides gala termiņiem balstīta uz projektos (tai skaitā arī līdz 2022. gada 1. jūlijam ierosinātajos projekta grozījumos) norādīto informāciju par projekta īstenošanas beigu termiņu. Izmaiņas pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides finansējumā un izveides datumā izceltas **Bold**.